REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Rijeka, Nikole Tesle 9/X

KLASA: 400-02/24-01/5

URBROJ: 2170-48-01/02-26-7

Rijeka, 28.05.2026. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ZA 2025. GODINU

- SADRŽAJ

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	4

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA	4

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA	5

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5

1.3. RAČUN FINANCIRANJA	7

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	7

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	8

2.1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	8

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	15

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	15

3.1.1. PRIHODI	16

3.1.1.1. PRIHODI POSLOVANJA	17

3.1.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20

3.1.2. RASHODI I IZDACI	21

3.1.2.1. RASHODI POSLOVANJA	22

3.1.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25

3.1.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	27

3.2.1. PROGRAM 1000: RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	27

3.2.2. PROGRAM 1001: IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	28

3.2.3. PROGRAM 1002: REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	28

3.2.4. PROGRAM 1003: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	30

3.2.5. PROGRAM 1004: GRADNJA CESTA	33

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA	38

4.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA	38

4.2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO JAMSTVIMA	40

5. POPIS TABLICA	41

6. POPIS GRAFIKONA	42

Na temelju odredbi članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 53. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20, 85/23), te članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-6-1 od 23.02.2006. godine; KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-10-01 od 23.02.2010. godine; KLASA: 023-01/06-01, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 08.04.2015. godine – pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20.12.2022. godine), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo je na 10. sjednici Upravnog vijeća dana 26.06.2026. godine sljedeći:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

Odredbama članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 53. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20, 85/23 – u daljnjem tekstu Pravilnik), te članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-6-1 od 23.02.2006. godine; KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-10-01 od 23.02.2010. godine; KLASA: 023-01/06-01, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 08.04.2015. godine – pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20.12.2022. godine), utvrđena je obveza Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije da dostavi prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca proračunske godine (prethodno utvrđen od Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije) nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije do 31. ožujka tekuće proračunske godine. Prijedlog godišnjeg izvještaja se uz prethodnu suglasnost Župana podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje zajedno s izvještajem o izvršenju Proračuna Županije.

Obveza i sadržaj izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena je Zakonom i Pravilnikom.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije sadrži:

- Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika kojeg čine:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, te također sadrži podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje;

- Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji;

- Račun financiranja u kojem su primici i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji.

- Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana koji sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

- Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju te obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

- Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana sadrže podatke o stanju potraživanja, dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i podatke o danim jamstvima i potraživanjima po jamstvima.

Financiranje rashoda i izdataka tijekom 2025. godine planirano je:

- Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za koji je Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 5. prosinca 2024. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti, a usvojen je je od strane Upravnog vijeća na 54. sjednici održane 17. prosinca 2024. godine. Visina rashoda i izdataka za 2025. godinu utvrđena je u iznosu od 16.767.205,61 eura.

- I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu početni financijski plan je povećan za 3.175.481,51 eura odnosno na iznos od 19.942.687,12 eura. Navedeno povećanje sadrži neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 2.640.712,17 eura.

- II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu početni financijski plan je povećan za 90.174,47 eura odnosno na iznos od 20.032.861,59 eura. Navedeno povećanje sadrži neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 2.640.712,07 eura.

- Višak prihoda preneseni (raspoloživa sredstva iz 2024. godine) planirani su u iznosu od 2.640.712,07 eura, a navedeni višak sastoji se od prenesenog viška iz 2023. godine u iznosu od 3.382.264,97 eura i ostvarenog manjka u 2024. godini u iznosu od 741.552,90 eura.

- Preneseni višak izvršen je u iznosu 2.634.038,17 eura što se odnosi na umanjenje od 6.673,90 eura za povrat sredstava prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2025. godinu ostvaren je kako slijedi:

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.380.396,50 | 17.380.038,44 | 16.626.091,70 | 115,62 | 95,66 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.501,00 | 12.111,08 | 360,00 | 6,54 | 2,97 |
| PRIHODI UKUPNO | 14.385.897,50 | 17.392.149,52 | 16.626.451,70 | 115,57 | 95,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.743.403,67 | 15.503.086,29 | 13.092.199,96 | 95,26 | 84,45 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.046,73 | 4.129.775,30 | 2.924.509,33 | 297,19 | 70,82 |
| RASHODI UKUPNO | 14.727.450,40 | 19.632.861,59 | 16.016.709,29 | 108,75 | 81,58 |
| Razlika - višak/manjak | -341.552,90 | -2.240.712,07 | 609.742,41 | -178,52 | -27,21 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| C. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I IZDACI |  |  |  |  |  |
| PRIHODI I PRIMICI | 14.385.897,50 | 17.392.149,52 | 16.626.451,70 | 115,57 | 95,60 |
| RASHODI I IZDACI | 15.127.450,40 | 20.032.861,59 | 16.416.709,29 | 108,52 | 81,95 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -741.552,90 | -2.640.712,07 | 209.742,41 | -28,28 | -7,94 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) | 3.382.264,97 | 2.640.712,07 | 2.634.038,17 | 77,88 | 99,75 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -741.552,90 | 0,00 | 209.742,41 | -28,28 | - |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu prikazano je u nastavku:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 14.385.897,50 | 20.032.861,59 | 16.626.451,70 | 115,57 | 83,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.380.396,50 | 17.380.038,44 | 16.626.091,70 | 115,62 | 95,66 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 887.433,71 | 3.176.767,12 | 2.030.468,60 | 228,80 | 63,92 |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 887.433,71 | - | 2.030.468,60 | 228,80 | - |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 613.960,93 | - | 270.533,53 | 44,06 | - |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 273.472,78 | - | 1.759.935,07 | 643,55 | - |
| 64 Prihodi od imovine | 13.042.137,93 | 13.218.540,71 | 13.597.543,69 | 104,26 | 102,87 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 20.416,40 | - | 13.916,64 | 68,16 | - |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.263,02 | - | 6.985,93 | 96,18 | - |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 13.153,38 | - | 6.930,71 | 52,69 | - |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 13.021.721,53 | - | 13.583.627,05 | 104,32 | - |
| 6424 Naknade za ceste | 13.021.721,53 | - | 13.583.627,05 | 104,32 | - |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 342,78 | 18.000,00 | 30.998,37 | 9.043,23 | 172,21 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 342,78 | - | 30.998,37 | 9.043,23 | - |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 342,78 | - | 30.998,37 | 9.043,23 | - |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 428.988,76 | 960.230,61 | 960.230,61 | 223,84 | 100,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 428.988,76 | - | 960.230,61 | 223,84 | - |
| 6631 Tekuće donacije | 428.988,76 | - | 960.230,61 | 223,84 | - |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 21.493,32 | 6.500,00 | 6.850,43 | 31,87 | 105,39 |
| 683 Ostali prihodi | 21.493,32 | - | 6.850,43 | 31,87 | - |
| 6831 Ostali prihodi | 21.493,32 | - | 6.850,43 | 31,87 | - |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.501,00 | 12.111,08 | 360,00 | 6,54 | 2,97 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.501,00 | 12.111,08 | 360,00 | 6,54 | 2,97 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 290,00 | - | 360,00 | 124,14 | - |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | - | 310,00 | - | - |
| 7222 Komunikacijska oprema | 290,00 | - | 50,00 | 17,24 | - |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 5.211,00 | - | 0,00 | - | - |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.211,00 | - | 0,00 | - | - |
| SVEUKUPNO RASHODI | 15.127.450,40 | 20.032.861,59 | 16.416.709,29 | 108,52 | 81,95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.743.403,67 | 15.503.086,29 | 13.092.199,96 | 95,26 | 84,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 570.642,56 | 932.991,67 | 901.371,48 | 157,96 | 96,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 449.143,41 | - | 714.547,38 | 159,09 | - |
| 3111 Plaće za redovan rad | 449.143,41 | - | 714.547,38 | 159,09 | - |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47.390,40 | - | 66.883,46 | 141,13 | - |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 47.390,40 | - | 66.883,46 | 141,13 | - |
| 313 Doprinosi na plaće | 74.108,75 | - | 119.940,64 | 161,84 | - |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 74.108,75 | - | 118.600,23 | 160,04 | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | - | 1.340,41 | - | - |
| 32 Materijalni rashodi | 12.316.831,37 | 13.505.923,33 | 11.281.347,93 | 91,59 | 83,53 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21.234,78 | - | 33.456,40 | 157,55 | - |
| 3211 Službena putovanja | 5.152,23 | - | 7.000,00 | 135,86 | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.683,81 | - | 16.523,40 | 141,42 | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.398,74 | - | 9.933,00 | 225,81 | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.546,42 | - | 24.283,32 | 98,93 | - |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.191,80 | - | 9.170,43 | 99,77 | - |
| 3223 Energija | 12.090,57 | - | 13.188,61 | 109,08 | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | - | 2,79 | - | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.264,05 | - | 1.921,49 | 58,87 | - |
| 323 Rashodi za usluge | 12.232.544,13 | - | 11.176.152,58 | 91,36 | - |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 9.909,50 | - | 10.821,71 | 109,21 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.732.571,68 | - | 10.646.450,76 | 90,74 | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 31.435,34 | - | 29.817,37 | 94,85 | - |
| 3234 Komunalne usluge | 73.090,14 | - | 71.468,69 | 97,78 | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 7.308,03 | - | 16.054,97 | 219,69 | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | - | 5.851,00 | - | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 92.152,45 | - | 98.808,84 | 107,22 | - |
| 3238 Računalne usluge | 27.069,07 | - | 32.195,36 | 118,94 | - |
| 3239 Ostale usluge | 259.007,92 | - | 264.683,88 | 102,19 | - |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.506,04 | - | 47.455,63 | 123,24 | - |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.233,56 | - | 5.633,98 | 90,38 | - |
| 3292 Premije osiguranja | 9.212,15 | - | 7.459,71 | 80,98 | - |
| 3293 Reprezentacija | 5.526,48 | - | 5.932,96 | 107,36 | - |
| 3294 Članarine i norme | 9.987,57 | - | 8.928,58 | 89,40 | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.009,66 | - | 4.543,63 | 150,97 | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.464,04 | - | 10.960,93 | 748,68 | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.072,58 | - | 3.995,84 | 130,05 | - |
| 34 Financijski rashodi | 31.395,24 | 84.771,29 | 80.508,43 | 256,44 | 94,97 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 29.591,49 | - | 23.184,47 | 78,35 | - |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.591,49 | - | 23.184,47 | 78,35 | - |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.803,75 | - | 57.323,96 | 3.178,04 | - |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.803,75 | - | 2.046,49 | 113,46 | - |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | - | 55.277,47 | - | - |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 819.758,88 | 870.400,00 | 803.862,43 | 98,06 | 92,36 |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 819.758,88 | - | 803.862,43 | 98,06 | - |
| 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 819.758,88 | - | 803.862,43 | 98,06 | - |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.775,62 | 109.000,00 | 25.109,69 | 525,79 | 23,04 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 4.775,62 | - | 25.109,69 | 525,79 | - |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.242,29 | - | 25.109,69 | 2.021,24 | - |
| 3835 Ostale kazne | 3.533,33 | - | 0,00 | - | - |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.046,73 | 4.129.775,30 | 2.924.509,33 | 297,19 | 70,82 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.900,00 | - | 0,00 | - | - |
| 4111 Zemljište | 1.900,00 | - | 0,00 | - | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 982.146,73 | 4.124.775,30 | 2.924.509,33 | 297,77 | 70,90 |
| 421 Građevinski objekti | 952.317,46 | - | 2.882.245,85 | 302,66 | - |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 952.317,46 | - | 2.882.245,85 | 302,66 | - |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.935,29 | - | 10.788,98 | 98,66 | - |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 8.593,69 | - | 9.856,98 | 114,70 | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | 982,10 | - | 932,00 | 94,90 | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 637,50 | - | 0,00 | - | - |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 722,00 | - | 0,00 | - | - |
| 423 Prijevozna sredstva | 18.893,98 | - | 31.474,50 | 166,58 | - |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 18.893,98 | - | 31.474,50 | 166,58 | - |

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji u Računu financiranja za 2025. godinu izvršeni su kako slijedi:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| SVEUKUPNO IZDACI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 100,00 | - |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 100,00 | - |

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

U Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu izvršeni rashodi i izdaci iskazani su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te su raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 3./2. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 20.032.861,59 | 16.416.709,29 | 81,95 |
| Uprava: 9901 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 20.032.861,59 | 16.416.709,29 | 81,95 |
| Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA | 2.771.562,40 | 2.483.170,47 | 89,59 |
| A 100002 MATERIJALNI RASHODI | 2.703.235,62 | 2.435.076,34 | 90,08 |
| Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici | 48.735,25 | 34.555,59 | 70,90 |
| Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine | - | 4.707,42 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 11.430,71 | 2.660,93 | 23,28 |
| 3295 Pristojbe i naknade | - | 2.500,00 | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | - | 160,93 | - |
| 34 Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.046,49 | 81,86 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 2.046,49 | - |
| Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi | - | 1.543,63 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 1.543,63 | 23,75 |
| 3295 Pristojbe i naknade | - | 1.543,63 | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | - | 0,00 | - |
| Izvor: 1981 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici - ŽUC | - | 28.304,54 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | - | 10.800,00 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 17.504,54 | 17.504,54 | 100,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | - | 17.504,54 | - |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 2.636.140,37 | 2.399.160,75 | 91,01 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 2.200.320,19 | - |
| 31 Rashodi za zaposlene | 823.210,00 | 791.589,81 | 96,16 |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 620.749,19 | - |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | - | 66.883,46 | - |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 103.957,16 | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 663.831,20 | 598.262,80 | 90,12 |
| 3211 Službena putovanja | - | 7.000,00 | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 16.523,40 | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 7.000,00 | - |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 9.170,43 | - |
| 3223 Energija | - | 13.188,61 | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | 2,79 | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | - | 1.921,49 | - |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | - | 10.821,71 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 16.774,54 | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | - | 29.817,37 | - |
| 3234 Komunalne usluge | - | 71.468,69 | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | - | 3.720,00 | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 5.851,00 | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | - | 98.808,84 | - |
| 3238 Računalne usluge | - | 32.195,36 | - |
| 3239 Ostale usluge | - | 242.547,50 | - |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 5.633,98 | - |
| 3292 Premije osiguranja | - | 7.459,71 | - |
| 3293 Reprezentacija | - | 4.932,96 | - |
| 3294 Članarine i norme | - | 8.928,58 | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | - | 500,00 | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 3.995,84 | - |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 870.400,00 | 803.862,43 | 92,36 |
| 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | - | 803.862,43 | - |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 73.495,46 | 6.605,15 | 8,99 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | - | 6.605,15 | - |
| 3835 Ostale kazne | - | 0,00 | - |
| Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta | - | 39.972,07 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 46.335,22 | 39.972,07 | 86,27 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 2.933,00 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 1.567,72 | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | - | 12.334,97 | - |
| 3239 Ostale usluge | - | 22.136,38 | - |
| 3293 Reprezentacija | - | 1.000,00 | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | - | 0,00 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 158.868,49 | - |
| 31 Rashodi za zaposlene | 109.781,67 | 109.781,67 | 100,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 93.798,19 | - |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 14.643,07 | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 1.340,41 | - |
| 34 Financijski rashodi | 49.086,82 | 49.086,82 | 100,00 |
| 3433 Zatezne kamate | - | 49.086,82 | - |
| Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici | 18.360,00 | 1.360,00 | 7,41 |
| Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja - ŽUC | - | 1.360,00 | - |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 18.000,00 | 1.000,00 | 5,56 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | - | 1.000,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | - | 360,00 | - |
| A 100003 FINANCIJSKI RASHODI | 10.000,00 | 6.190,65 | 61,91 |
| Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici | 10.000,00 | 6.190,65 | 61,91 |
| Izvor: 1981 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici - ŽUC | - | 6.190,65 | - |
| 34 Financijski rashodi | 10.000,00 | 6.190,65 | 61,91 |
| 3433 Zatezne kamate | - | 6.190,65 | - |
| A 100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 58.326,78 | 41.903,48 | 71,84 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 45.538,92 | 37.641,12 | 82,66 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 37.641,12 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.538,92 | 37.641,12 | 92,85 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | - | 8.460,20 | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | - | 932,00 | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | - | 0,00 | - |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | 28.248,92 | - |
| Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta | - | 0,00 | - |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | - |
| 4111 Zemljište | - | 0,00 | - |
| Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici | 12.787,86 | 4.262,36 | 33,33 |
| Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja - ŽUC | - | 3.225,58 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.751,08 | 3.225,58 | 27,45 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | 3.225,58 | - |
| Izvor: 7981 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici | - | 1.036,78 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.036,78 | 1.036,78 | 100,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | - | 1.036,78 | - |
| Program: 1001 IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA | 423.184,47 | 423.184,47 | 100,00 |
| A 100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA | 423.184,47 | 423.184,47 | 100,00 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 423.184,47 | 423.184,47 | 100,00 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 423.184,47 | - |
| 34 Financijski rashodi | 23.184,47 | 23.184,47 | 100,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | - | 23.184,47 | - |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | - | 400.000,00 | - |
| Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA | 6.894.900,01 | 6.697.877,27 | 97,14 |
| A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA | 435.009,42 | 437.871,40 | 100,66 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 435.009,42 | 437.871,40 | 100,66 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 437.871,40 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 435.009,42 | 437.871,40 | 100,66 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 437.871,40 | - |
| A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA | 1.035.169,20 | 1.186.912,90 | 114,66 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 1.035.169,20 | 1.186.912,90 | 114,66 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 1.186.912,90 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 1.035.169,20 | 1.186.912,90 | 114,66 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 1.186.912,90 | - |
| A 100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME | 391.297,61 | 365.957,20 | 93,52 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 391.297,61 | 365.957,20 | 93,52 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 365.957,20 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 391.297,61 | 365.957,20 | 93,52 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 365.957,20 | - |
| A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA | 35.421,18 | 34.724,52 | 98,03 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 35.421,18 | 34.724,52 | 98,03 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 34.724,52 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 35.421,18 | 34.724,52 | 98,03 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 34.724,52 | - |
| A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU | 266.423,40 | 249.274,34 | 93,56 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 266.423,40 | 249.274,34 | 93,56 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 249.274,34 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 266.423,40 | 249.274,34 | 93,56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 249.274,34 | - |
| A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE | 660.810,31 | 658.772,51 | 99,69 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 660.810,31 | 658.772,51 | 99,69 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 658.772,51 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 660.810,31 | 658.772,51 | 99,69 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 658.772,51 | - |
| A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA | 979.260,59 | 960.066,88 | 98,04 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 979.260,59 | 960.066,88 | 98,04 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 960.066,88 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 979.260,59 | 960.066,88 | 98,04 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 960.066,88 | - |
| A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA | 29.845,59 | 46.397,47 | 155,46 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 29.845,59 | 46.397,47 | 155,46 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 46.397,47 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 29.845,59 | 46.397,47 | 155,46 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 46.397,47 | - |
| A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA | 1.775,50 | 1.269,94 | 71,53 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 1.775,50 | 1.269,94 | 71,53 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 1.269,94 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 1.775,50 | 1.269,94 | 71,53 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 1.269,94 | - |
| A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA | 1.944.877,79 | 1.872.064,84 | 96,26 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 1.944.877,79 | 1.872.064,84 | 96,26 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 1.872.064,84 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 1.944.877,79 | 1.872.064,84 | 96,26 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 1.872.064,84 | - |
| A 100211 OSTALI RADOVI | 94.084,97 | 79.086,56 | 84,06 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 94.084,97 | 79.086,56 | 84,06 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 79.086,56 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 94.084,97 | 79.086,56 | 84,06 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 79.086,56 | - |
| A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE | 394.900,01 | 197.932,01 | 50,12 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 394.900,01 | 197.932,01 | 50,12 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 197.932,01 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 394.900,01 | 197.932,01 | 50,12 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 197.932,01 | - |
| A 100213 RAZLIKA U CIJENI | 573.998,94 | 573.998,94 | 100,00 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 573.998,94 | 573.998,94 | 100,00 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 573.998,94 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 573.998,94 | 573.998,94 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 573.998,94 | - |
| A 100214 OBJEDINJENI IZNOS | 52.025,50 | 33.547,76 | 64,48 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 52.025,50 | 33.547,76 | 64,48 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 33.547,76 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 52.025,50 | 33.547,76 | 64,48 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 33.547,76 | - |
| Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 5.872.126,19 | 3.930.231,23 | 66,93 |
| A 100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA | 4.187.215,07 | 3.056.872,02 | 73,00 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 2.682.721,57 | 1.937.933,93 | 72,24 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 986.521,68 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 1.212.382,78 | 986.521,68 | 81,37 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 986.521,68 | - |
| Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta | - | 166.377,04 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 314.189,83 | 166.377,04 | 52,95 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 166.377,04 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 785.035,21 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 1.156.148,96 | 785.035,21 | 67,90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 785.035,21 | - |
| Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici | 850.567,94 | 465.012,53 | 54,67 |
| Izvor: 5911 Pomoći - izvanproračunski korisnici | - | 151.539,58 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 537.094,99 | 151.539,58 | 28,21 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 151.539,58 | - |
| Izvor: 5981 Prenesena sredstva - pomoći - izvanproračunski korisnici | - | 313.472,95 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 313.472,95 | 313.472,95 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 313.472,95 | - |
| Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici | 653.925,56 | 653.925,56 | 100,00 |
| Izvor: 6911 Donacije - ŽUC | - | 599.489,83 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 599.489,83 | 599.489,83 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 599.489,83 | - |
| Izvor: 6981 Prenesena sredstva - donacije - izvanproračunski korisnici | - | 54.435,73 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 54.435,73 | 54.435,73 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 54.435,73 | - |
| A 100302 MOSTOVI | 576.704,24 | 324.792,89 | 56,32 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 576.704,24 | 324.792,89 | 56,32 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 232.572,40 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 300.000,00 | 232.572,40 | 77,52 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 232.572,40 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 92.220,49 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 276.704,24 | 92.220,49 | 33,33 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 92.220,49 | - |
| A 100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE | 414.676,54 | 157.494,29 | 37,98 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 414.676,54 | 157.494,29 | 37,98 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 115.965,75 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 330.665,48 | 115.965,75 | 35,07 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 115.965,75 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 41.528,54 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 84.011,06 | 41.528,54 | 49,43 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 41.528,54 | - |
| A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI | 344.442,84 | 212.909,53 | 61,81 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 344.442,84 | 212.909,53 | 61,81 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 90.978,57 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 190.500,00 | 90.978,57 | 47,76 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 90.978,57 | - |
| Izvor: 4912 Prihodi za posebne namjene - naknada za izvanredni prijevoz | - | 4.500,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 4.500,00 | - |
| Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 13.474,95 | 0,00 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 0,00 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 117.430,96 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 135.967,89 | 117.430,96 | 86,37 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 117.430,96 | - |
| A 100305 PROJEKTIRANJE | 188.375,00 | 95.000,00 | 50,43 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 188.375,00 | 95.000,00 | 50,43 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 32.875,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 79.625,00 | 32.875,00 | 41,29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 32.875,00 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 62.125,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 108.750,00 | 62.125,00 | 57,13 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 62.125,00 | - |
| A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA | 56.937,50 | 36.937,50 | 64,87 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 56.937,50 | 36.937,50 | 64,87 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 36.937,50 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 41.937,50 | 36.937,50 | 88,08 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 36.937,50 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 0,00 | - |
| A 100308 GEODETSKE USLUGE | 93.775,00 | 46.225,00 | 49,29 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 93.775,00 | 46.225,00 | 49,29 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 46.225,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 93.775,00 | 46.225,00 | 49,29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 46.225,00 | - |
| A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta | - | 0,00 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 0,00 | - |
| Program: 1004 GRADNJA CESTA | 4.071.088,52 | 2.882.245,85 | 70,80 |
| K 100401 GRAĐENJE CESTA | 3.808.281,37 | 2.793.025,10 | 73,34 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 1.281.036,94 | 994.087,61 | 77,60 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 340.411,94 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 626.541,29 | 340.411,94 | 54,33 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 340.411,94 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 653.675,67 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 654.495,65 | 653.675,67 | 99,87 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 653.675,67 | - |
| Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici | 2.527.244,43 | 1.798.937,49 | 71,18 |
| Izvor: 5911 Pomoći - izvanproračunski korisnici | - | 1.587.664,63 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.315.151,58 | 1.587.664,63 | 68,58 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 1.587.664,63 | - |
| Izvor: 5981 Prenesena sredstva - pomoći - izvanproračunski korisnici | - | 211.272,86 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.092,85 | 211.272,86 | 99,61 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 211.272,86 | - |
| K 100405 PROJEKTIRANJE | 262.807,15 | 89.220,75 | 33,95 |
| Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici | 208.281,25 | 57.931,25 | 27,81 |
| Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta | - | 36.804,14 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 146.122,89 | 36.804,14 | 25,19 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 36.804,14 | - |
| Izvor: 4981 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici - naknada za uporabu javnih cesta | - | 21.127,11 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.158,36 | 21.127,11 | 33,99 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 21.127,11 | - |
| Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici | 54.525,90 | 31.289,50 | 57,38 |
| Izvor: 5911 Pomoći - izvanproračunski korisnici | - | 0,00 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.562,50 | 0,00 | - |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 0,00 | - |
| Izvor: 5981 Prenesena sredstva - pomoći - izvanproračunski korisnici | - | 31.289,50 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.963,40 | 31.289,50 | 82,42 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 31.289,50 | - |

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

U općem i posebnom dijelu Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima kroz izvorni plan kao i podaci o njihovom izvršenju u 2025. godini. Sukladno Pravilniku, izvorni plan predstavlja zadnje izmjene i dopune plana za 2025. godinu koje je usvojilo Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine. U općem dijelu prikazani su usporedni podaci o ostvarenim prihodima i primicima, te izvršenim rashodima i izdacima u 2025. godini.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka za 2025. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja/izvršenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na ostvarenje/izvršenje u istom razdoblju prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

U Tablici 1. koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka, te izvršenih rashoda i izdataka Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2025. godinu s usporednim pokazateljima izvršenja u istom razdoblju prethodne godine i s usporednim pokazateljima izvršenja izvornog plana za 2025. godinu.

Tablica 1. Izvršenje financijskog plana u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu.

| Red.br. | Naziv | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5./3. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 14.385.897,50 | 17.392.149,52 | 16.626.451,70 | 115,57 | 95,60 |
| 1.1. | Ukupni prihodi | 14.385.897,50 | 17.392.149,52 | 16.626.451,70 | 115,57 | 95,60 |
| 1.1.1. | Prihodi poslovanja | 14.380.396,50 | 17.380.038,44 | 16.626.091,70 | 115,62 | 95,66 |
| 1.1.2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.501,00 | 12.111,08 | 360,00 | 6,54 | 2,97 |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 15.127.450,40 | 20.032.861,59 | 16.416.709,29 | 108,52 | 81,95 |
| 2.1. | Ukupno rashodi | 14.727.450,40 | 19.632.861,59 | 16.016.709,29 | 108,75 | 81,58 |
| 2.1.1. | Rashodi poslovanja | 13.743.403,67 | 15.503.086,29 | 13.092.199,96 | 95,26 | 84,45 |
| 2.1.2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.046,73 | 4.129.775,30 | 2.924.509,33 | 297,19 | 70,82 |
| 2.2. | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.382.264,97 | 2.640.712,07 | 2.634.038,17 | 77,88 | 99,75 |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA (1-2+3) | 2.640.712,07 | 0,00 | 2.843.780,58 | 107,69 | - |

Iz prezentiranih podataka proizlazi sljedeće:

Ukupno raspoloživa sredstva (ostvareni ukupni prihodi i primici uvećani za višak prihoda prenesen iz prethodne godine) Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u 2025. godini iznose 19.260.489,87 eura što je u odnosu na planirana raspoloživa sredstva (u iznosu od 20.032.861,59 eura) manje za 772.371,72 eura ili 3,86%.

U usporedbi s prethodnom godinom ukupno ostvarena raspoloživa sredstva u 2025. godini veća su za 8,39%.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2025. godini iznose 16.626.451,70 eura odnosno 95,60% godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 16.416.709,29 eura odnosno 81,95% godišnjeg plana.

Razlika između raspoloživih sredstava te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 2.843.780,58 eura i predstavlja višak prihoda raspoloživ u sljedećoj proračunskoj godini.

Raspored rezultata poslovanja (viška prihoda) utvrđen je Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja (KLASA: 025-01/26-01/3, URBROJ: 2170-48-01/02-26-1 od 13.02.2026. godine) koja je donesena od strane Upravnog vijeća, a I. Izmjenama i dopunama financijskog plana isti će biti uključen u Financijski plan za 2026. godinu.

Na ostvarenje viška prihoda najviše su utjecale preuzete ugovorene obveze u iznosu od 1.980.129,53 eura koje nisu izvršene do kraja 2025. godine, te veća naplata naknada za ceste, korištenje cestovnog zemljišta i prava služnosti u visini 379.017,05 eura ili 2,87% više u odnosu na protekli period.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, izvršenih rashoda i izdataka u 2025. godini u odnosu na izvorni plan te usporedba s izvršenjem prethodne godine.

PRIHODI

Prihode Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u 2025. godini čine prihodi poslovanja u iznosu od 16.626.091,70 eura i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 360,00 eura.

U Tablici 2. koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu, te grafički prikaz u Grafikonu 1.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

| Brojčana oznaka | Naziv računa | Ostvarenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Ostvarenje 2025. | Indeks 5./3. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6 | Prihodi poslovanja | 14.380.396,50 | 17.380.038,44 | 16.626.091,70 | 115,62 | 95,66 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 887.433,71 | 3.176.767,12 | 2.030.468,60 | 228,80 | 63,92 |
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 887.433,71 | 3.176.767,12 | 2.030.468,60 | 228,80 | 63,92 |
| 64 | Prihodi od imovine | 13.042.137,93 | 13.218.540,71 | 13.597.543,69 | 104,26 | 102,87 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 20.416,40 | 13.930,71 | 13.916,64 | 68,16 | 99,90 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 13.021.721,53 | 13.204.610,00 | 13.583.627,05 | 104,32 | 102,87 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 342,78 | 18.000,00 | 30.998,37 | 9.043,23 | 172,21 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 342,78 | 18.000,00 | 30.998,37 | 9.043,23 | 172,21 |
| 66 | Prihodi od donacija | 428.988,76 | 960.230,61 | 960.230,61 | 223,84 | 100,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 428.988,76 | 960.230,61 | 960.230,61 | 223,84 | 100,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 21.493,32 | 6.500,00 | 6.850,43 | 31,87 | 105,39 |
| 683 | Ostali prihodi | 21.493,32 | 6.500,00 | 6.850,43 | 31,87 | 105,39 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.501,00 | 12.111,08 | 360,00 | 6,54 | 2,97 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.501,00 | 12.111,08 | 360,00 | 6,54 | 2,97 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 290,00 | 360,00 | 360,00 | 124,14 | 100,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 5.211,00 | 11.751,08 | 0,00 | - | - |
| PRIHODI UKUPNO |  | 14.385.897,50 | 20.032.861,59 | 16.626.451,70 | 115,57 | 83,00 |

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2025. godini u iznosu od 17.380.038,44 eura, a ostvareni su u iznosu od 16.626.091,70 eura, odnosno 95,66% godišnjeg plana što je 15,62% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi ostvarenih prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine prihodi od nefinancijske imovine (naknade za uporabu javnih cesta ceste, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta-pravo služnosti) s udjelom 81,70%, slijede prihodi od pomoći s udjelom od 12,21%, prihodi od donacija s udjelom od 5,78%, dok se preostali dio od 0,31% odnosi na prihode od financijske imovine, prihode po posebnim propisima i ostale prihode. U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz gradskih i općinskih proračuna s područja Primorsko-goranske županije, te pomoći društva Hrvatske ceste d.o.o. i ostvarene su u iznosu od 2.030.468,60 eura odnosno 63,92% godišnjeg plana, te za 1.143.034,89 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći su ostvarene iz gradskih i općinskih proračuna (Malinska, Dobrinj, Vrbnik, Krk, Lopar, Jelenje) temeljem zaključenih ugovora odnosno sporazuma u 2024. i 2025. godini, a odnose se na sredstva doznačena za izvanredno održavanje, sanaciju i gradnju županijskih i lokalnih cesta na njihovom području.

Prihodi od tekućih pomoći proračuna iz drugih proračuna odnose se na doznačena sredstva za financiranje programa izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 270.533,53 eura ili 41,23% godišnjeg plana, te za 343.427,40 eura ili 55,94% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na doznačena sredstva za financiranje programa gradnje županijskih i lokalnih cesta. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.759.935,07 eura ili 69,82% godišnjeg plana, te za 1.486.462,29 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna ostvaruju se sukladno dinamici realizacije radova unutar programa izvanrednog održavanja cesta i programa gradnje cesta. Planirani prihod od pomoći društva Hrvatske ceste d.o.o. ostvaruje se sukladno zaključenom Ugovoru o aktivnostima, reguliranju obveza i sufinanciranju radova izmicanja ŽC5033 izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo.

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su kako slijedi u nastavku:

Tablica 3. Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u 2025. godini

| Oznaka ceste | Dionica/Lokacija | Grad/Općina | Izvorni plan 2025. | Ostvarenje 2025. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| LC58019 | Zoretići - Kukuljani | Jelenje | 29.197,84 | 29.197,84 | 100,00 |
| LC58054 | Kostrena | Kostrena | 132.000,00 | 0,00 | - |
| LC58067 | Rasopasno | Dobrinj | 30.446,58 | 30.446,58 | 100,00 |
| LC58086 | Krk, Vrh | Krk | 28.897,15 | 28.897,15 | 100,00 |
| ŽC5047 | Matulji-Belići | Kastav | 85.000,00 | 0,00 | - |
| ŽC5086 | Malinska | Malinska | 162.000,00 | 43.707,63 | 26,98 |
| ŽC5087 | Šilo | Dobrinj | 188.964,10 | 188.144,11 | 99,57 |
| ŽC5138 | Turističko naselje San Marino | Lopar | 174.151,58 | 174.151,59 | 100,00 |
| ŽC5183 | Vrbnik | Vrbnik | 100.000,00 | 49.736,96 | 49,74 |
| ŽC5183 | Vrbnik | Vrbnik | 88.547,37 | 88.547,37 | 100,00 |
| ŽC5219 | Ravno-Pleteno | Novi Vinodolski | 16.562,50 | 0,00 | - |
| UKUPNO GRADOVI/OPĆINE |  |  | 1.035.767,12 | 632.829,23 | 61,10 |
| ŽC 5033 | Kuželj | Hrvatske ceste d.o.o. | 2.141.000,00 | 1.397.639,37 | 65,28 |
| UKUPNO |  |  | 2.141.000,00 | 1.397.639,37 | 65,28 |
| PRIHODI OD POMOĆI SVEUKUPNO |  |  | 3.176.767,12 | 2.030.468,60 | 63,92 |

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 13.218.540,71 eura, a ostvareni u iznosu od 13.597.543,69 eura što čini 102,87% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi veći su za 555.405,76 eura ili 4,26%. Ostvarene prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.916,64 eura ili 99,90% godišnjeg plana što je za 31,84% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na prihode od kamata na novčana sredstva na transakcijskom računu u Privrednoj banci Zagreb d.d. (u iznosu od 6.985,93 eura) i prihode od zateznih kamata u iznosu od 6.930,71 eura. Zatezne kamate su ostvarene temeljem Rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu nad ovršenikom Hrvatski telekom d.d., a radi naplate naknade za korištenje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za izgradnju i održavanje elektroničko komunikacijske infrastrukture. Prihodi od zateznih kamata se smanjuju u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu za 47,31%, budući prihod od zateznih kamata ovisi o vremenskom periodu kašnjenja plaćanja obveze nakon dospijeća.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od naknada za uporabu javnih cesta, naknade za izvanredni prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za korištenje cestovnog zemljišta - prava služnosti, a ostvareni su u iznosu od 13.583.627,05 eura ili 102,87% godišnjeg plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 13.080.290,46 eura (ostvareno 3,35% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine),

- naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 486.505,63 eura (ostvareno 38,09% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine),

- naknade za korištenje cestovnog zemljišta – pravo služnosti u iznosu od 12.756,16 eura (ostvareno 55,50% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine),

- naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 4.074,80 eura (ostvareno 22,64% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine).

Povećanje ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2025. godini u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine rezultat je povećanja broja registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Primorsko-goranske županije. U 2025. godini registrirano je 194.042 vozila što je 3,8% više u usporedbi s prethodnom godinom.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su na temelju zaključenih ugovora o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, te ugovora o postavljanju reklamnih ploča na županijskim i lokalnim cestama. Navedeni prihodi bilježe povećanje od 38,09% u usporedbi s prethodnom godinom.

Prihodi od naknada za osnivanje prava služnosti ostvareni su na temelju zaključenih ugovora za osnivanje prava služnosti i građenja na cestovnom zemljištu. Navedeni prihodi bilježe povećanje od 55,50% u usporedbi s prethodnom godinom radi većeg broja zaključenih ugovora u tijeku 2025. godine.

Ostvareni prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za izvanredni prijevoz prikazani su u Tablici 4. u nastavku:

Tablica 4. Ostvareni prihodi od naknade za ceste u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

| Red. br. | Naziv računa | Ostvarenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Ostvarenje 2025. | Indeks 5./3. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) (1.+2.+3.+4.) |  | 13.021.721,53 | 13.204.610,00 | 13.583.627,05 | 104,32 | 102,87 |
| 1. | Ostvareni prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta | 12.655.949,88 | 12.811.110,00 | 13.080.290,46 | 103,35 | 102,10 |
| 1.1. | Ostvarena godišnja naknada za uporabu javnih cesta – doznake stanica za tehnički pregled vozila i izravne uplate | 12.745.096,55 | 0,00 | 12.992.048,16 | 101,91 | - |
| 1.2. | Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta – odjave vozila | -23.750,45 | 0,00 | -30.541,62 | 113,51 | - |
| 1.3. | Ostvarena godišnja naknada za uporabu javnih cesta – MMPI1 | 112.897,12 | 0,00 | 118.783,92 | 105,21 | - |
| 2. | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta | 352.301,10 | 380.000,00 | 486.505,63 | 138,09 | 128,03 |
| 3. | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta - pravo služnosti | 8.203,40 | 9.000,00 | 12.756,16 | 155,50 | 141,74 |
| 4. | Naknada za izvanredni prijevoz | 5.267,15 | 4.500,00 | 4.074,80 | 77,36 | 90,55 |

1MMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u 2025. godini ostvareni su putem stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni žiro račun Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u iznosu od 12.992.048,16 eura, te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 118.783,92 eura.

Ostvarenu godišnju naknadu za uporabu javnih cesta od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čine prihodi od nadoknađenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila temeljem odredbi Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21 i 114/22, 04/23, 133/23, 156/25) i Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine“, broj 133/23) prema kojima osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu pri registraciji vozila, a županijske uprave za ceste ostvaruju pravo na nadoknadu iz sredstava državnog proračuna.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije je u 2025. godini izvršila povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta vlasnicima odjavljenih vozila u iznosu od 30.541,62 eura (za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta) tako da su prihodi knjigovodstveno umanjeni za povrat navedenih sredstava.

Slijedom navedenog, ukupno ostvareni prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta iznose 13.080.290,46 eura ili 102,10% godišnjeg plana. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine ostvareni prihodi od godišnje naknade veći su za 424.340,58 eura ili 3,35%, što je rezultat povećanja broja registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Primorsko-goranske županije.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta ostvareni su u iznosu od 486.505,63 eura ili 128,03% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 134.204,53 eura ili 38,09%, a obuhvaćaju prihode ostvarene od „Hrvatskog telekoma“ d.d. na temelju Rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti od 22. veljače 2022. godine za korištenje cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija, zatim ugovora o postavljanju reklamnih ploča na županijskim i lokalnim cestama sklopljenim s trgovačkim društvima, te ugovora za korištenje parkirališnih mjesta na županijskoj cesti ŽC5051 (od državne ceste DC66 do administrativne granice Grada Rijeke kroz Opatiju).

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo služnosti ostvareni su u iznosu od 12.756,16 eura ili 141,74% godišnjeg plana i bilježe povećanje od 55,50% u usporedbi s prethodnom godinom. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem zaključenih ugovora o korištenju cestovnog zemljišta – prava služnosti te se naknada naplaćuje jednom godišnje po pojedinom ugovoru.

Prihodi od naknade za izvanredni prijevoz ostvareni su u iznosu od 4.074,80 eura ili 90,55% godišnjeg plana. Kako se izvanredni prijevoz obavlja na više javnih cesta razvrstanih kao autocesta, državna, županijska, odnosno lokalna cesta, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaju Hrvatske ceste d.o.o. i sredstva uplaćuju mjesečno temeljem izvješća o raspodjeli naknade za izvanredni prijevoz na račun županijske uprave za ceste kao upravitelju javne ceste.

Prihodi po posebnim propisima – ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi su ostvareni u iznosu od 30.998,37 eura, a odnose se na prihode ostvarene s osnova refundacije štete od osiguravajućeg društva i ostale prihode. Navedeni prihodi ostvareni su više u odnosu na godišnji plan za 12.998,37 eura. Povećanje navedenih prihoda odnosi se na veći broj naplaćenih odštetnih zahtjeva u odnosu na 2024. godinu.

Prihodi od donacija

Prihodi od donacija od pravnih osoba izvan općeg proračuna iznose 960.230,61 eura ili 100,00% godišnjeg plana odnosno 531.241,85 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na ostvareni prihod od donacije društva JANAF d.d. prema zaključenom Sporazumu o sufinanciranju sanacije kolnika te rješavanja oborinske odvodnje na ŽC5068 dionica 3. od stac. km 1+954 priključak JANAF do stac. km 4+643 - bunker prije naselja Križišće. Prihodi su ostvareni sukladno dinamici izvršenih radova. Radovi su u potpunosti izvršeni u prvom polugodištu 2025. godine.

Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 6.850,43 eura ili 105,39% godišnjeg plana. Odnosi se na naplatu troškova izdavanja upravnih rješenja i troškova izvršenih očevida trgovačkim društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu (obavljanje radova na cesti, priključak, prilaz i sl.) te na prihode od parničnih troškova.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 360,00 eura ili 2,97% godišnjeg plana. Odnose se na prihode od prodaje uredskog namještaja (310,00 eura) i komunikacijske opreme (50,00 eura). Manje ostvarenje u odnosu na godišnji plan odnosi se na neostvarenu prodaju službenog vozila u tijeku 2025. godine te je prema navedenom izostao prihod u iznosu od 11.751,08 eura. Navedena prodaja planira se ostvariti u tijeku 2026. godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 20.032.861,59 eura, dok su u 2025. godini izvršeni u iznosu od 16.416.709,29 eura ili 81,95% godišnjeg plana, što je za 1.289.258,89 eura ili 8,52% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Vrijednosno najznačajniji udjel u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi u iznosu od 11.281.347,93 eura ili 86,17%, zatim rashodi za zaposlene u iznosu od 901.371,48 eura ili 6,88%, pomoći u iznosu od 803.862,43 eura ili 6,14%, financijski rashodi u iznosu od 80.508,43 eura ili 0,61% te ostali rashodi u iznosu od 25.109,69 eura ili 0,20%.

U Tablici 5. koja slijedi prikazani su izvršeni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu, te u grafičkom prikazu u Grafikonu 2.

Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

| Brojčana oznaka | Naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5./3. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.743.403,67 | 15.503.086,29 | 13.092.199,96 | 95,26 | 84,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 570.642,56 | 932.991,67 | 901.371,48 | 157,96 | 96,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.316.831,37 | 13.505.923,33 | 11.281.347,93 | 91,59 | 83,53 |
| 34 | Financijski rashodi | 31.395,24 | 84.771,29 | 80.508,43 | 256,44 | 94,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 819.758,88 | 870.400,00 | 803.862,43 | 98,06 | 92,36 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.775,62 | 109.000,00 | 25.109,69 | 525,79 | 23,04 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.046,73 | 4.129.775,30 | 2.924.509,33 | 297,19 | 70,82 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 982.146,73 | 4.124.775,30 | 2.924.509,33 | 297,77 | 70,90 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| RASHODI/IZDACI UKUPNO |  | 15.127.450,40 | 20.032.861,59 | 16.416.709,29 | 108,52 | 81,95 |

Grafikon 2. Izvršenje rashoda i izdataka u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 15.503.086,29 eura, a izvršeni u iznosu od 13.092.199,96 eura ili 84,45% godišnjeg plana što je za 651.203,71 eura ili 4,74% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna i rashode za ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 901.371,48 eura ili 96,61% godišnjeg plana, što je 57,96% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Rashodi za plaće i doprinose na plaće povećali su se zbog povećanja osnovice za obračun plaće temeljem Odluke Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije KLASA: 120-01/24-01/4, URBROJ: 2170-48-01/08-24-1 od 23. rujna 2024. godine. Člankom 5. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 025-01/24-02/8, URBROJ: 2170-48-01/08-24-4 od 29. travnja 2024. godine) propisano je da osnovicu za izračun plaće utvrđuje Ravnatelj, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a ista ne može biti veća od osnovice plaće osnivača. Dana 11. rujna 2024. godine Primorsko-goranska županija (osnivač Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije) sklopila je sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Sindikalnom podružnicom Primorsko-goranske županije Dodatak II. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije kojim je utvrđena osnovica plaće u visini od 950,00 eura koja se primjenjuje počevši od plaće za mjesec siječanj 2025. godine, a koja se isplaćuje u veljači 2025. godine. Rashodi za zaposlene povećali su se i radi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 16/2025) kojim je propisana viša stopa neoporezivih primitaka po osnovi naknada, potpora, nagrada, otpremnina i sl.

Na povećanje rashoda za zaposlene utjecala je i isplata bruto plaće za period od 2016. do 2019. godine temeljem okončane sudske presude Posl. br. Pr-433/2019-57 (ukupan iznos isplaćene plaće s doprinosima iznosi 111.151,28 eura).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 11.281.347,93 eura ili 83,53% godišnjeg plana, što je za 1.035.483,44 eura ili za 8,41% manje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

U Tablici 6. koja slijedi prikazani su izvršeni materijalni rashodi Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu.

Tablica 6. Izvršenje materijalnih rashoda u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

| Brojčana oznaka | Naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5./3. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.234,78 | 34.000,00 | 33.456,40 | 157,55 | 98,40 |
| 3211 | Službena putovanja | 5.152,23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 135,86 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.683,81 | 17.000,00 | 16.523,40 | 141,42 | 97,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.398,74 | 10.000,00 | 9.933,00 | 225,81 | 99,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.546,42 | 35.500,00 | 24.283,32 | 98,93 | 68,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.191,80 | 13.400,00 | 9.170,43 | 99,77 | 68,44 |
| 3223 | Energija | 12.090,57 | 18.600,00 | 13.188,61 | 109,08 | 70,91 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 500,00 | 2,79 | - | 0,56 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.264,05 | 3.000,00 | 1.921,49 | 58,87 | 64,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.232.544,13 | 13.367.706,20 | 11.176.152,58 | 91,36 | 83,61 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 9.909,50 | 11.300,00 | 10.821,71 | 109,21 | 95,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sveukupno | 11.732.571,68 | 12.786.376,20 | 10.646.450,76 | 90,74 | 83,26 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 9.700,31 | 8.000,00 | 7.526,86 | 77,59 | 94,09 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kompjutera, printera i multifunkcijskih uređaja | 7.253,96 | 6.850,00 | 6.747,68 | 93,02 | 98,51 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostali uređaji | 1.260,28 | 2.000,00 | 1.567,72 | 124,39 | 78,39 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | 100,00 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta - redovito održavanje | 6.369.222,54 | 6.894.900,01 | 6.697.877,27 | 105,16 | 97,14 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta - izvanredno održavanje | 5.345.134,59 | 5.872.126,19 | 3.930.231,23 | 73,53 | 66,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 31.435,34 | 34.705,00 | 29.817,37 | 94,85 | 85,92 |
| 3234 | Komunalne usluge | 73.090,14 | 80.000,00 | 71.468,69 | 97,78 | 89,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.308,03 | 17.000,00 | 16.054,97 | 219,69 | 94,44 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 6.000,00 | 5.851,00 | - | 97,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 92.152,45 | 111.000,00 | 98.808,84 | 107,22 | 89,02 |
| 3238 | Računalne usluge | 27.069,07 | 37.000,00 | 32.195,36 | 118,94 | 87,01 |
| 3239 | Ostale usluge | 259.007,92 | 284.325,00 | 264.683,88 | 102,19 | 93,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.506,04 | 68.717,13 | 47.455,63 | 123,24 | 69,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.233,56 | 6.600,00 | 5.633,98 | 90,38 | 85,36 |
| 3292 | Premije osiguranja | 9.212,15 | 10.156,20 | 7.459,71 | 80,98 | 73,45 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.526,48 | 7.000,00 | 5.932,96 | 107,36 | 84,76 |
| 3294 | Članarine i norme | 9.987,57 | 9.000,00 | 8.928,58 | 89,40 | 99,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.009,66 | 6.000,00 | 4.543,63 | 150,97 | 75,73 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.464,04 | 25.960,93 | 10.960,93 | 748,68 | 42,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.072,58 | 4.000,00 | 3.995,84 | 130,05 | 99,90 |
| MATERIJALNI RASHODI UKUPNO |  | 12.316.831,37 | 13.505.923,33 | 11.281.347,93 | 91,59 | 83,53 |

Materijalni rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu od 11.176.152,58 eura, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 33.456,40 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 24.283,32 eura, te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 47.455,63 eura.

Rashodi za usluge

U okviru rashoda za usluge vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta koji su izvršeni u iznosu od 10.628.108,50 eura, što čini 95,10% ukupnih rashoda za usluge, dok su ostali rashodi za usluge (usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) izvršeni u iznosu od 548.044,08 eura i čine 4,90% ukupnih rashoda za usluge.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta obuhvaćaju rashode redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

U 2025. godini za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošeno je 6.697.877,27 eura, što je 97,14% godišnjeg plana, a za izvanredno održavanje 3.930.231,23 eura, što je 66,93% godišnjeg plana.

U usporedbi s prethodnom godinom rashodi za redovito održavanje cesta veći su za 328.654,73 eura ili 5,16%, a rashodi za izvanredno održavanje manji su za 1.414.903,36 eura ili 26,47%. Manje izvršenje rashoda za izvanredno održavanja cesta u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu posljedica je većeg planiranja i izvršenja rashoda unutar programa gradnje cesta u 2025. godini.

Detaljnije obrazloženje radova redovitog i izvanrednog održavanja nalazi se na stranicama od 28. do 33. u tabelarnom prikazu razvrstani po projektima i aktivnostima.

Kao što je prethodno navedeno, osim rashoda za održavanje cesta, rashode za usluge čine rashodi za usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja (objava oglasa i poziva u javnim glasilima), komunalne usluge (naknada za uređenje voda, komunalna naknada, odvoz smeća, utrošak vode), zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge (usluge pravnog zastupanja, ugovor o djelu, usluge vještačenja, usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe, javnobilježničke i slične usluge), računalne usluge i ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. U 2025. godini izvršeno je 91,24% plana prethodno navedenih rashoda za usluge ili 5,76% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Značajnije stavke unutar navedenih skupina rashoda za usluge su usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza u iznosu od 10.821,71 eura, zakupnine i najamnine u iznosu od 16.054,97 eura, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 29.817,37 eura, računalne usluge u iznosu od 32.195,36 eura, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 98.808,84 eura i ostale usluge u iznosu od 264.683,88 eura.

Zakupnine i najamnine najvećim dijelom odnose se na zakup parkirnih mjesta za službena vozila u iznosu od 7.352,64 eura i obnovu licenci za korištenje računalnih programa u iznosu od 4.682,71 eura. U 2025. godini izvršeno je 94,44% godišnjeg plana, te bilježe povećanje u odnosu na 2024. godinu za 119,69%. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na izmjene u načinu knjiženja troška zakupa parkirnih mjesta (u 2024. godini knjiženo na ostale nespomenute usluge, dok je u 2025. godini knjiženo na zakupnine i najamnine).

Računalne usluge odnose se na usluge redovnog održavanja računalnih programa. U 2025. godini izvršeno je 87,01% godišnjeg plana, te bilježe povećanje za 18,94%. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na povećanja pojedinih cijena održavanja računalnih programa.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 24.283,32 eura ili 68,40% godišnjeg plana, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju u iznosu od 13.188,61 eura. Navedeni rashodi bilježe povećanje od 9,08% što se u najvećem dijelu odnosi na troškove goriva.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 33.456,40 eura ili 98,40% godišnjeg plana, što je za 12.221,62 eura ili 57,55% više u usporedbi s prethodnom godinom, a odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na rashode za stručna usavršavanja zaposlenika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 47.455,63 eura ili 69,06% godišnjeg plana, što je za 8.949,59 eura ili za 23,24% više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a isti se odnose na naknade za rad Upravnog vijeća, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostale rashode poslovanja. Najveći udio u povećanju odnosi se na pristojbe i naknade u iznosu od 1.533,97 eura i troškove sudskih postupaka u iznosu od 9.496,89 eura.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 80.508,43 eura ili 94,97% godišnjeg plana, što je za 49.113,19 eura više u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi odnose se na rashode za kamate za primljene kredite u iznosu od 23.184,47 eura, platnog prometa i bankarske usluge u iznosu od 2.046,49 eura te na zatezne kamate u iznosu od 55.277,47 eura. Rashodi za kamate odnose se na kamate na dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. Povećanje navedenih rashoda u najvećem dijelu odnosi se na rashod za zateznu kamatu u iznosu 49.086,82 eura (posljedica je isplaćene plaće za period od 2016. do 2019. godine temeljem okončane sudske presude Posl. br. Pr-433/2019-57).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Rashodi za pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 803.862,43 eura, što predstavlja 92,36% godišnjeg plana, a odnose se na sredstva doznačena Gradu Rijeci na temelju odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narode novine“, broj 130/12) na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade izdvaja dio gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za održavanje nerazvrstanih cesta. Odredbama navedenog Pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu od godišnje naknade koji za Grad Rijeku iznosi 6,8%.

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 25.109,69 eura ili 23,04% godišnjeg plana, a odnose se na isplatu štete po pravomoćnim sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom iz odgovornosti. Navedeni rashodi izvršeni su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 20.334,07 eura zbog većeg broja isplaćenih šteta u odnosu na protekli period.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini izvršeni su u iznosu od 2.924.509,33 eura ili 70,82% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini nisu izvršeni. Županijska uprava za ceste Primorsko – goranske županije u svom financijskom planu ima osigurana sredstva za izvlaštenja zemljišta na kojima se planiraju zahvati u korist gradnje i rekonstrukcije cesta. U 2025. godini nisu okončani postupci izvlaštenja zemljišta pa prema tome nisu izvršavane isplate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2025. godine izvršeni su u iznosu od 2.924.509,33 eura ili 70,90% godišnje plana, te za 1.942.362,60 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog povećanja rashoda odnosi se na ulaganja u program gradnje cesta što povećava vrijednost dugotrajne imovine Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za gradnju i rekonstrukciju cesta u iznosu od 2.882.245,85 eura ili 70,80% godišnjeg plana, na rashode za nabavu uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme u iznosu od 9.856,98 eura ili 89,72% godišnjeg plana, na rashode za nabavku komunikacijske opreme u iznosu od 932,00 eura ili 54,82% godišnjeg plana te na rashode za nabavu prijevoznog sredstva u iznosu od 31.474,50 eura ili 78,69% godišnjeg plana.

Najveći udio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to 98,60% odnosi se na ulaganja u program gradnje cesta na području Primorsko-goranske županije. Najveći udio planiranih sredstava odnosi se na ulaganja u cestu ŽC5033 lokalitet Kuželj - izmicanje županijske ceste ŽC5033 izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo. Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom te se daljnje izvršenje očekuje u tijeku 2026. godine.

Detaljnije obrazloženje dinamike radova gradnje cesta nalazi se na stranicama od 33. do 34. u tabelarnom prikazu razvrstani po projektima i aktivnostima.

U Tablici 7. koja slijedi prikazani su izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu.

Tablica 7. Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu

| Brojčana oznaka | Naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 5./3. | Indeks 5./4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 984.046,73 | 4.129.775,30 | 2.924.509,33 | 297,19 | 70,82 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 4111 | Zemljište | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 982.146,73 | 4.124.775,30 | 2.924.509,33 | 297,77 | 70,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 952.317,46 | 4.071.088,52 | 2.882.245,85 | 302,66 | 70,80 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 952.317,46 | 4.071.088,52 | 2.882.245,85 | 302,66 | 70,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.935,29 | 13.686,78 | 10.788,98 | 98,66 | 78,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.593,69 | 10.986,78 | 9.856,98 | 114,70 | 89,72 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 982,10 | 1.700,00 | 932,00 | 94,90 | 54,82 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 637,50 | 1.000,00 | 0,00 | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 722,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | 18.893,98 | 40.000,00 | 31.474,50 | 166,58 | 78,69 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 18.893,98 | 40.000,00 | 31.474,50 | 166,58 | 78,69 |

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 400.000,00 eura ili 100% godišnjeg plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita od Privredne banke Zagreb d.d. koji je od 01.01.2024. godine krenuo u otplatu i otplaćuje se u tromjesečnim ratama svaka po 100.000,00 eura od kojih je prva dospjela 31.03.2024. godine, a posljednja dospijeva 31.12.2028. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženja izvršenja aktivnosti.

Izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po sljedećim programima:

- Rashodi uprave i poslovanja,

- Izdaci i rashodi po osnovi zaduženja,

- Redovito održavanje cesta,

- Izvanredno održavanje cesta,

- Gradnja cesta.

Unutar programa rashodi i izdaci razvrstani su po aktivnostima.

PROGRAM 1000: RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA

Program obuhvaća zajedničke stručne i administrativne poslove u okviru kojeg se provode aktivnosti sa ciljem učinkovitog upravljanja sredstvima Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, a cilj im je pratiti naplatu naknade za ceste i ostalih prihoda, osigurati redovito ispunjavanje obveza za zaposlene, materijalnih rashoda koji su potrebni za izvršenje zadaća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije te rashoda za nabavu nefinancijske imovine, kao i osiguranja poslovanja sukladno zakonskim propisima.

Zakonske osnove na kojima se program zasniva su:

- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21 i 114/22, 04/23, 133/23, 156/25),

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),

- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22),

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Program rashoda uprave i poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane unutar općeg proračuna i ostale rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu Rashodi uprave i poslovanja u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.771.562,40 eura, a izvršena u iznosu od 2.483.170,47 eura kako je prikazano u tablici koja slijedi:

Tablica 8. Izvršenje Programa 1000: Rashodi uprave i poslovanja u 2025. godini

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA | 2.031.184,32 | 2.771.562,40 | 2.483.170,47 | 122,25 | 89,59 |
| A 100002 MATERIJALNI RASHODI | 1.999.455,05 | 2.703.235,62 | 2.435.076,34 | 121,79 | 90,08 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.999.455,05 | 2.702.875,62 | 2.434.716,34 | 121,77 | 90,08 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 570.642,56 | 932.991,67 | 901.371,48 | 157,96 | 96,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 602.474,24 | 738.897,13 | 653.239,43 | 108,43 | 88,41 |
| 34 Financijski rashodi | 1.803,75 | 51.586,82 | 51.133,31 | 2.834,83 | 99,12 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 819.758,88 | 870.400,00 | 803.862,43 | 98,06 | 92,36 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.775,62 | 109.000,00 | 25.109,69 | 525,79 | 23,04 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 360,00 | 360,00 | - | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 360,00 | 360,00 | - | 100,00 |
| A 100003 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 10.000,00 | 6.190,65 | - | 61,91 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 6.190,65 | - | 61,91 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 6.190,65 | - | 61,91 |
| A 100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.729,27 | 58.326,78 | 41.903,48 | 132,07 | 71,84 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.729,27 | 58.326,78 | 41.903,48 | 132,07 | 71,84 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.829,27 | 53.326,78 | 41.903,48 | 140,48 | 78,58 |

PROGRAM 1001: IZDACI I RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA

Program izdaci i rashodi po osnovi zaduženja odnosi se na izdatke za otplatu kredita i plaćenu kamatu na dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. za sanaciju cesta na području Gorskog kotara. Kredit se otplaćuje sukladno otplatnom planu u 20 jednakih tromjesečnih rata svaka po 100.000,00 eura od kojih je prva dospjela 31.03.2024. godine, a posljednja dospijeva 31.12.2028. godine. Obračun kamata vrši se tromjesečno, posljednji dan svakog tromjesečja, odnosno u roku dospijeća glavnice kredita, a rok za naplatu je 10 dana od obračuna.

Za potrebe izvršenja programa planirano je 423.184,47 eura, a utrošeno je 423.184,47 eura ili 100,00% godišnjeg plana.

Tablica 9. Izvršenje Programa 1001: Izdaci i rashodi po osnovi zaduženja u 2025. godini

| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Program: 1001 IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA | 429.591,49 | 423.184,47 | 423.184,47 | 98,51 | 100,00 |
| A 100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA | 429.591,49 | 423.184,47 | 423.184,47 | 98,51 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.591,49 | 23.184,47 | 23.184,47 | 78,35 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 29.591,49 | 23.184,47 | 23.184,47 | 78,35 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |

PROGRAM 1002: REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

Redovito održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njima.

Radovi redovitog održavanja i zaštite cesta za 2025. godinu izvršeni su temeljem:

- Standarda održavanja i zaštite javnih cesta (izrađenog od strane Hrvatskih cesta d.o.o. - lipanj 2005. godine),

- Okvirnog sporazuma - Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine, KLASA: 340-09/21-10/26, URBROJ: 2170-01/02-21-13 od 30.04.2021. godine i Okvirnog sporazuma – Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2025. do 2029. godine, KLASA: 406-01/25-01/6, URBROJ: 2170-48-01/06-25-11 od 18.04.2025. godine, zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo,

- Dodatka I. Okvirnog sporazuma - Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije, KLASA: 340-09/21-10/26, URBROJ: 2170-48-01/06-24-4 od 19.12.2024. godine; zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo,

- Ugovora o javnoj nabavi - Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja 2025. godine do 30. travnja 2025. godine, KLASA: 340-09/21-10/26, URBROJ: 2170-48-01/06-24-6 od 20.12.2024. godine; zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo,

- Ugovora o javnoj nabavi - Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. svibnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine, KLASA: 406-01/25-01/6, URBROJ: 2170-48-01/06-25-12 od 28.04.2025. godine; zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo.

Program redovitog održavanja cesta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- nadziranje i pregled cesta i objekata,

- održavanje kolnika,

- održavanje bankina i berme,

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,

- održavanje objekata za odvodnju,

- održavanje opreme ceste,

- košnja trave i zelenila,

- održavanje objekata,

- održavanje sustava, instalacija, uređaja i opreme na cestama i objektima,

- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima,

- ostali radovi,

- nabava soli za posipanje,

- razlika u cijeni,

- objedinjeni iznos.

Za program redovitog održavanja cesta planirano je 6.894.900,01 eura, a utrošeno 6.697.877,27 eura ili 97,14% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu aktivnosti prikazanih u tablici koja slijedi:

Tablica 10. Izvršenje Programa 1002: Redovito održavanje cesta u 2025. godini

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA | 6.369.222,54 | 6.894.900,01 | 6.697.877,27 | 105,16 | 97,14 |
| A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA | 328.696,57 | 435.009,42 | 437.871,40 | 133,21 | 100,66 |
| A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA | 724.032,64 | 1.035.169,20 | 1.186.912,90 | 163,93 | 114,66 |
| A 100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME | 350.614,30 | 391.297,61 | 365.957,20 | 104,38 | 93,52 |
| A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA | 32.331,79 | 35.421,18 | 34.724,52 | 107,40 | 98,03 |
| A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU | 268.060,76 | 266.423,40 | 249.274,34 | 92,99 | 93,56 |
| A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE | 475.841,08 | 660.810,31 | 658.772,51 | 138,44 | 99,69 |
| A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA | 681.162,76 | 979.260,59 | 960.066,88 | 140,95 | 98,04 |
| A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA | 9.467,00 | 29.845,59 | 46.397,47 | 490,10 | 155,46 |
| A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA | 1.485,37 | 1.775,50 | 1.269,94 | 85,50 | 71,53 |
| A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA | 1.929.992,83 | 1.944.877,79 | 1.872.064,84 | 97,00 | 96,26 |
| A 100211 OSTALI RADOVI | 52.349,02 | 94.084,97 | 79.086,56 | 151,08 | 84,06 |
| A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE | 262.055,93 | 394.900,01 | 197.932,01 | 75,53 | 50,12 |
| A 100213 RAZLIKA U CIJENI | 1.186.489,62 | 573.998,94 | 573.998,94 | 48,38 | 100,00 |
| A 100214 OBJEDINJENI IZNOS | 66.642,87 | 52.025,50 | 33.547,76 | 50,34 | 64,48 |

PROGRAM 1003: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu izvanrednog održavanja cesta planirana su sredstva u iznosu od 5.872.126,19 eura, a utrošena su u iznosu od 3.930.231,23 eura ili 66,93% godišnjeg plana.

Zakonske podloge na kojima se program izvanrednog održavanja cesta zasniva su:

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ br. 109/25 i 118/25),

- Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21 i 114/22, 04/23, 133/23, 156/25),

- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“, broj 90/14, 3/21),

- Odluke o načinu određivanja prioriteta izvanrednog održavanja (Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, KLASA:340-03/15-01/5, URBROJ: 2170-04-11-15-01 od 27.02.2015. godine).

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanje pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa. Razine prednosti održavanja određene su ovisno o vrsti ceste i njezinim prometnim značajem za pojedino područje, te njihovih funkcija kao alternativnih pravaca cesta višega reda na području Županije, a uvažavajući stanje kolnika i minimalno potrebne sigurnosti odvijanja prometa. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Na dionicama koje su obuhvaćene planom izvanrednog održavanja nakon izvođenja radova povećana je kvaliteta kolnika, riješena oborinska odvodnja te povećana razina sigurnosti prometa.

Poslovi izvanrednog održavanja razvrstani su u sljedeće aktivnosti:

- sanacija cesta, kolnika, zidova,

- sanacija mostova,

- opreme cesta i postava prometne signalizacije,

- interventne mjere i zahvati,

- projektiranje,

- proširenje evidencije baze cestovnih podataka,

- geodetske usluge,

- ostale nespomenute usluge vezane uz održavanje cesta.

Sredstva su utrošena za provedbu aktivnosti prikazanih u tablici koja slijedi:

Tablica 11. Izvršenje Programa 1003: Izvanredno održavanje cesta u 2025. godini

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 5.345.134,59 | 5.872.126,19 | 3.930.231,23 | 73,53 | 66,93 |
| A 100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA | 4.522.790,69 | 4.187.215,07 | 3.056.872,02 | 67,59 | 73,00 |
| A 100302 MOSTOVI | 19.507,50 | 576.704,24 | 324.792,89 | 1.664,96 | 56,32 |
| A 100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE | 198.456,78 | 414.676,54 | 157.494,29 | 79,36 | 37,98 |
| A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI | 218.426,59 | 344.442,84 | 212.909,53 | 97,47 | 61,81 |
| A 100305 PROJEKTIRANJE | 146.625,00 | 188.375,00 | 95.000,00 | 64,79 | 50,43 |
| A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA | 42.300,00 | 56.937,50 | 36.937,50 | 87,32 | 64,87 |
| A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA | 13.645,55 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| A 100308 GEODETSKE USLUGE | 153.431,25 | 93.775,00 | 46.225,00 | 30,13 | 49,29 |
| A 100310 STRATEŠKA KARTA BUKE | 14.312,50 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA | 15.638,73 | 10.000,00 | 0,00 | - | - |

U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih i izvršenih radova izvanrednog održavanja cesta razvrstanih po projektima.

Tablica 12. A 100301 Sanacija županijskih i lokalnih cesta

| Broj ceste | Dionica/ lokacija | Vrsta planiranog zahvata | Duljina dionice km | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC5012 | Žejane-Perka | Sanacija bermi i bankina te osiguranje preglednosti (3. dionica) | 0,300 | 87.316,72 | 87.174,55 | 99,84 |
| ŽC5025 | Marinići-Viškovo | Sanacija završnog sloja asfalta (2. dio) | 0,300 | 86.000,00 | 0,00 | - |
| ŽC5028 | Podhum-D3 | Sanacija završnog sloja asfalta | 0,300 | 85.747,45 | 85.747,45 | 100,00 |
| ŽC5031 | Čabar | Sanacija sustava oborinske odvodnje u naselju Plešce u Ul. Antuna Muhvića | 0,240 | 80.000,00 | 79.202,49 | 99,00 |
| ŽC5031 | Zamost-Hrvatsko | Sanacija kolnika (2. dionica) | 0,100 | 145.000,00 | 0,00 | - |
| ŽC5047 | Matulji-Belići | Sanacija kolnika mikroasfaltom | 0,900 | 85.000,00 | 0,00 | - |
| ŽC5068 | Kraljevica | Sanacija kolnika i oborinske odvodnje od priključka Janaf do bunkera prije naselja Križišće | 2,700 | 599.489,83 | 599.489,83 | 100,00 |
| ŽC5069 | Mrkopalj | Sanacija kolnika i oborinske odvodnje u ulici Poljice | 0,360 | 338.000,00 | 332.386,48 | 98,34 |
| ŽC5086 | Malinska | Sanacija dijela kolnika u Ulici Branka Fučića | 0,170 | 82.665,19 | 82.665,19 | 100,00 |
| ŽC5086 | Malinska | Sanacija dijela ceste - poslovna zona Sveti Vid | 0,280 | 162.000,00 | 43.707,63 | 26,98 |
| ŽC5183 | Vrbnik | Sanacija dijela ceste (3. dionica) | 0,300 | 250.000,00 | 124.342,41 | 49,74 |
| ŽC5185 | Čabar | Sanacija klizišta između naselja Smrekari i Mali Lug | 0,020 | 200.000,00 | 1.250,00 | 0,63 |
| ŽC5221 | Mali Lošinj-Mrtvaška | Sanacija bermi i bankina, te osiguranje preglednosti | 0,900 | 85.000,00 | 82.928,21 | 97,56 |
| ŽC5025 | Marinići-Viškovo | Sanacija završnog sloja asfalta (1. dio) | 0,300 | 85.988,75 | 0,00 | - |
| ŽC5034 | Vrbovsko | Sanacija oborinske odvodnje u Ulici Dobra | 0,100 | 85.822,85 | 85.822,85 | 100,00 |
| ŽC5067 | Homer | Radovi korekcije sustava oborinske odvodnje | 0,180 | 73.046,53 | 73.046,53 | 100,00 |
| ŽC5068 | Kraljevica | Sanacija kolnika i oborinske odvodnje od priključka Janaf do bunkera prije naselja Križišće | 2,700 | 54.435,73 | 54.435,73 | 100,00 |
| ŽC5125 | Punat | Sanacija oborinske odvodnje na ulazu u marinu Punat | - | 34.918,34 | 34.918,34 | 100,00 |
| ŽC5139 | Rab | Sanacija kolnika i nogostupa | 0,060 | 87.500,00 | 1.125,00 | 1,29 |
| ŽC5139 | Palit | Obnova potpornog zida | 0,031 | 77.240,91 | 77.240,91 | 100,00 |
| ŽC5183 | Vrbnik | Sanacija dijela ceste | 0,150 | 221.368,43 | 221.368,43 | 100,00 |
| ŽC5185 | Smrekari-Čabar | Sanacija aktiviranog klizišta | 0,070 | 198.023,56 | 198.023,56 | 100,00 |
| SANACIJE ŽUPANIJSKIH CESTA UKUPNO |  |  | 10,461 | 3.204.564,29 | 2.264.875,59 | 70,68 |
| LC58010 | Mune - Starod | Sanacija ceste | 0,350 | 88.000,00 | 86.577,79 | 98,38 |
| LC58014 | Studena | Sanacija ceste i oborinske odvodnje s izradom upojnog bunara | - | 85.000,00 | 82.270,76 | 96,79 |
| LC58019 | Zoretići - Kukuljani | Sanacija kolnika i oborinske odvodnje (5. dionica) | 0,300 | 150.194,68 | 150.194,68 | 100,00 |
| LC58054 | Kostrena | Sanacija kolnika | 0,200 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LC58064 | Sv. Jelena | Sanacija kolnika, bermi te osiguranje preglednosti | 0,150 | 88.400,00 | 85.919,06 | 97,19 |
| LC58067 | Rasopasno | Sanacija dijela ceste i oborinske odvodnje | 0,130 | 60.893,16 | 60.893,16 | 100,00 |
| LC58082 | Mošćenice-Sv. Jelena | Sanacija kolnika, bermi te osiguranje preglednosti | 0,150 | 84.819,38 | 84.819,38 | 100,00 |
| LC58084 | Beli | Sanacija dijela ceste na dionici D100-Beli (2. dionica) | 0,200 | 200.000,00 | 197.978,04 | 98,99 |
| LC58086 | Vrh (Krk) | Sanacija kolnika mikroasfaltom | 0,500 | 43.343,56 | 43.343,56 | 100,00 |
| SANACIJE LOKALNIH CESTA UKUPNO |  |  | 1,980 | 982.650,78 | 791.996,43 | 80,60 |
| SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA SVEUKUPNO |  |  | 12,441 | 4.187.215,07 | 3.056.872,02 | 73,00 |

Tablica 13. A 100302 Sanacija mostova

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC5034 | Usluga izrade izvedbenog projekta sanacije mosta Stara Sušica | 11.750,00 | 11.750,00 | 100,00 |
| ŽC5034 | Sanacija mosta Vrbovsko | 234.457,36 | 232.572,40 | 99,20 |
| ŽC5034 | Sanacija mosta Stara Sušica | 250.000,00 | 0,00 | - |
| LC58020 | Sanacija metalne konstrukcije mosta Martinovo Selo | 80.496,88 | 80.470,49 | 99,97 |
| SANACIJA MOSTOVA UKUPNO |  | 576.704,24 | 324.792,89 | 56,32 |

Tablica 14. A 100303 Oprema ceste i postava prometne signalizacije

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC/LC | Povećanje sigurnosti prometa na području Grada Opatije | 44.875,00 | 41.528,54 | 92,54 |
| ŽC5016 | Prometni elaborat usklađivanja prometne signalizacije najveće dopuštene mase na lokalitetu Mučići (D8)-Klana(ŽC5017) | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| ŽC5016 | Postavljanje odbojne ograde na lokalitetu Mučići-Klana | 137.156,25 | 0,00 | - |
| ŽC5022 LC58014 LC58019 | Prometno-građevinski projekt za povećanje sigurnosti prometa na lokalitetu Klana | 10.000,00 | 0,00 | - |
| ŽC5032 | Postavljanje odbojne ograde na lokalitetu Zelin Mrzlovodički-Gornje Jelenje | 106.085,60 | 98.974,81 | 93,30 |
| ŽC5050 | Postavljanje odbojne ograde na lokalitetu Liganj-Lovran | 99.568,75 | 0,00 | - |
| ŽC5065 | Povećanje sigurnosti prometa na lokalitetu Kraljevica (ulica Kalina-raskrižje DC8-Ulice Palih boraca-Rovina-Pavešića) | 15.790,94 | 15.790,94 | 100,00 |
| OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE UKUPNO |  | 414.676,54 | 157.494,29 | 37,98 |

Tablica 15. A 100304 Interventne mjere i zahvati

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC/LC | Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama | 344.442,84 | 212.909,53 | 61,81 |
| INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI UKUPNO |  | 344.442,84 | 212.909,53 | 61,81 |

Tablica 16. A 100305 Projektiranje

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC/LC | Izrada projektne dokumentacije | 188.375,00 | 95.000,00 | 50,43 |
| PROJEKTIRANJE UKUPNO |  | 188.375,00 | 95.000,00 | 50,43 |

Tablica 17. A 100306 Proširenje evidencije baze cestovnih podataka

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC/LC | Georeferencirano sferno snimanje županijskih i lokalnih cesta, ažuriranje podataka o vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji i unos promjena u ISOC nastalih redovitim održavanjem. | 56.937,50 | 36.937,50 | 64,87 |
| PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA UKUPNO |  | 56.937,50 | 36.937,50 | 64,87 |

Tablica 18. A 100308 Geodetske usluge

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC/LC | Upis javnih cesta u zemljišne knjige, izrada parcelacijskih elaborata, snimaka izvedenog stanja, elaborata iskolčenja i dr. | 93.775,00 | 46.225,00 | 49,29 |
| GEODETSKE USLUGE UKUPNO |  | 93.775,00 | 46.225,00 | 49,29 |

Tablica 19. A 100311 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta

| Broj ceste | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC/LC | Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama | 10.000,00 | 0,00 | - |
| OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA UKUPNO |  | 10.000,00 | 0,00 | - |

PROGRAM 1004: GRADNJA CESTA

Poslovi gradnje i rekonstrukcije cesta obuhvaćaju:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš,

- projektiranje s istražnim radovima,

- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola,

- geodetske radove,

- radove građenja i rekonstrukcije.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu gradnje cesta planirana su sredstva u iznosu od 4.071.088,52 eura, a utrošena su u iznosu od 2.882.245,85 eura ili 70,80% godišnjeg plana. Najveći udio planiranih sredstava odnosi se na ulaganja u cestu ŽC5033 lokalitet Kuželj - izmicanje županijske ceste ŽC5033 izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo. Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom te se daljnje izvršenje očekuje u tijeku 2026. godine.

Program gradnje cesta obuhvaća programske aktivnosti građenje cesta i projektiranje čija su utrošena sredstva prikazana u tablicama koje slijede:

Tablica 20. Izvršenje Programa 1004: Gradnja cesta u 2025. godini

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 4./2. | Indeks 4./3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Program: 1004 GRADNJA CESTA | 952.317,46 | 4.071.088,52 | 2.882.245,85 | 302,66 | 70,80 |
| K 100401 GRAĐENJE CESTA | 782.478,21 | 3.808.281,37 | 2.793.025,10 | 356,95 | 73,34 |
| K 100405 PROJEKTIRANJE | 169.839,25 | 262.807,15 | 89.220,75 | 52,53 | 33,95 |

Tablica 21. K 100401 Građenje cesta

| Broj ceste | Dionica/ lokacija | Vrsta planiranog zahvata | Duljina dionice km | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC5025 | Viškovo ŽC5021-Vrtni centar | Rekonstrukcija ceste s kompletnom infrastrukturom | 0,450 | 132.722,81 | 132.722,81 | 100,00 |
| ŽC5025 | Vozišće-Mavri | Rekonstrukcija ceste s kompletnom infrastrukturom | 0,350 | 267.000,00 | 267.000,00 | 100,00 |
| ŽC5033 | Kuželj-Grbajel-Guče Selo | Izgradnja dijela županijske ceste ŽC 5033 - izmicanje postojeće dionice izvan naselja | 2,400 | 2.427.129,35 | 1.413.513,05 | 58,24 |
| ŽC5087 | Šilo | Rekonstrukcija dijela ceste si oborinske odvodnje | 0,250 | 376.303,20 | 374.663,23 | 99,56 |
| ŽC5138 | Lopar DC 105-turističko naselje San Marino | Radovi rekonstrukcije – proširenja ceste | 0,860 | 71.937,49 | 71.937,49 | 100,00 |
| ŽC5138 | Lopar DC 105-turističko naselje San Marino | Radovi rekonstrukcije – proširenja ceste |  | 533.188,52 | 533.188,52 | 100,00 |
| GRAĐENJE CESTA UKUPNO |  |  | 4,310 | 3.808.281,37 | 2.793.025,10 | 73,34 |

Tablica 22. K 100405 Projektiranje

| Broj ceste | Dionica/ lokacija | Vrsta planiranog zahvata | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽC5016 | Breza | Izrada idejnog projekta ceste sa ishođenjem lokacijske dozvole | 25.000,00 | 9.950,00 | 39,80 |
| ŽC5055 | Zastenice-Dražice | Izrada idejnog projekta ceste, nogostupa i biciklističke staze u dužnici 1500 m sa ishođenjem lokacijske dozvole | 32.500,00 | 0,00 | - |
| ŽC5137 | Zaglav - Martinšćica | Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa s ishođenjem lokacijske dozvole | 26.000,00 | 11.137,50 | 42,84 |
| ŽC5206 | Rešetari-a.g. Grad Rijeka | Izrada izvedbenog projekta izgradnje dijela ceste | 15.375,00 | 14.750,00 | 95,93 |
| ŽC5206 | Rešetari | Izrada revizije izvedbenog projekta ceste i pješačkog mosta | 4.000,00 | 1.500,00 | 37,50 |
| ŽC5206/ ŽC5207 | Rešetari | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja u kružno raskrižje s ishođenjem građevinske dozvole | 25.000,00 | 8.531,25 | 34,13 |
| ŽC5219 | Bribir-Gornji Zagon | Izrada idejnog projekta faznog održavanja sanacije ceste | 33.125,00 | 0,00 | - |
| LC58086 | Linardići-Brzac | Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste | 7.781,25 | 0,00 | - |
| LC58086 | Linardići-Brzac | Izrada elaborata zaštite okoliša za izgradnju nove spojne ceste | 11.000,00 | 0,00 | - |
| LC58087 | Skrbčići-Grad Krk | Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze | 25.375,00 | 23.250,00 | 91,63 |
| LC58088 | Pinezići- Grad Krk | Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze | 12.588,40 | 8.039,50 | 63,86 |
| LC58101 | Osor-Matalda | Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole | 33.000,00 | 0,00 | - |
| LC58101 | Osor-Matalda | Geodetska podloga za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste s izradom biciklističke staze | 9.750,00 | 9.750,00 | 100,00 |
| LC58110 | Grad Bakar-Općina Čavle | Geodetska podloga za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole | 2.312,50 | 2.312,50 | 100,00 |
| PROJEKTIRANJE CESTA UKUPNO |  |  | 262.807,15 | 89.220,75 | 33,95 |

U tablici i grafikonu ispod prikazana su ukupna sredstva uložena u redovito održavanje, izvanredno održavanje i gradnju cesta u 2025. godini.

Tablica 23. Ukupno uložena sredstva u ceste po vrsti programa u 2025. godini

| VRSTA ODRŽAVANJA | IZVRŠENJE 2025. |
| --- | --- |
| REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA I NABAVKA SOLI | 6.697.877,27 |
| IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA | 3.930.231,23 |
| GRADNJA CESTA | 2.882.245,85 |
| UKUPNO | 13.510.354,35 |

Grafikon 3. Ukupno uložena sredstva u ceste po vrsti programa u 2025. godini

Ugovorne obveze koje su preuzete u 2025. godini, a nisu izvršene do kraja godine prenose se u 2026. godinu, te će I. Izmjenama i dopunama biti uključene u Financijski plan za 2025. godinu.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz ugovornih obveza koje se prenose u 2026. godinu:

Tablica 24. Preneseni radovi izvanrednog održavanja i gradnje cesta iz 2025. godine u 2026. godinu

| Red. broj | Oznaka ceste | Vrsta planiranog zahvata | Duljina dionice km | Preneseni iznos | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŽC/LC | Sanacije cesta/kolnika /zidova | 2,260 | 930.880,59 | - |
| 1.1. | ŽC5025 | Sanacija završnog sloja asfalta, lokalitet Marinići - Viškovo | 0,300 | 85.988,75 | Radovi su ugovoreni; budući je sanacija ceste dio aglomeracije izvršenje prati radove aglomeracije. |
| 1.2. | ŽC5025 | Sanacija završnog sloja asfalta (2. dio), lokalitet Marinići - Viškovo | 0,300 | 85.940,00 | Radovi su ugovoreni; budući je sanacija ceste dio aglomeracije izvršenje prati radove aglomeracije. |
| 1.3. | ŽC5031 | Sanacija kolnika 2. dionica, lokalitet Zamost-Hrvatsko | 0,100 | 145.000,00 | Radi zimskih uvjeta na navedenoj dionici ceste radovi se prenose u 2026. godinu. |
| 1.4. | ŽC5086 | Sanacije dijela ceste - poslovna zona Sveti Vid, lokalitet Malinska | 0,280 | 118.292,37 | Na predmetnoj dionici ceste je zbog velikog prometnog opterećenja najoptimalnije radove izvoditi u zimskom periodu. |
| 1.5. | ŽC5183 | Sanacija dijela ceste (3. dionica), lokalitet Vrbnik | 0,300 | 125.657,59 | Zbog zabrane radova tijekom turističke sezone sa izvođenjem radova se započelo u jesen 2025. godine. |
| 1.6. | ŽC5185 | Sanacija klizišta između naselja Smrekari i Mali Lug, lokalitet Čabar | 0,020 | 198.750,00 | Radovi se nisu mogli izvoditi u periodu zimskih uvjeta i intenzivnih oborina te se isti planiraju nastaviti u 2026. godini. |
| 1.7. | ŽC5139 | Sanacija kolnika i nogostupa, lokalitet Rab | 0,060 | 86.251,88 | Sredstva su osigurana II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu te su radovi ugovoreni nakon usvajanja. |
| 1.8. | ŽC5047 | Sanacija kolnika, lokalitet a.g. općine Matulji-Belići | 0,900 | 85.000,00 | Sredstva su osigurana II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. Radovi su ugovoreni; budući je sanacija ceste dio aglomeracije izvršenje prati radove aglomeracije. |
| 2. | ŽC/LC | Mostovi | - | 250.000,00 | Sredstva su osigurana II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu te je nabava pokrenuta krajem 2025. godine. |
| 3. | ŽC/LC | Oprema ceste i postava prometne signalizacije | - | 244.525,00 | Financijska sredstva za radove postavljanja odbojnih ograda i izradu prometno-građevinskog projekta osigurana su II. Izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine, te je po usvajanju istoga započeo postupak nabave, a sve krajem 2025. godine. |
| 4. | ŽC/LC | Interventne mjere i zahvati | - | 93.875,00 | Izvršeno u 2026. godini. |
| 5. | ŽC/LC | Projektiranje | - | 60.487,50 | Ugovoreno/usluge u tijeku |
| 6. | ŽC/LC | Proširenje evidencije baze cestovnih podataka | - | 18.250,00 | Ugovoreno/usluga u tijeku |
| 7. | ŽC/LC | Geodetske usluge | - | 28.187,50 | Ugovoreno/usluge u tijeku |
| IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA UKUPNO |  |  | 2,260 | 1.626.205,59 | - |
| 1. | ŽC5033 | Izgradnja dijela županijske ceste - izmicanje postojeće dionice izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo | 2,400 | 1.013.616,30 | Radovi se izvode 26 mjeseci, a započeli su krajem travnja 2025. godine. U zimskom periodu nije bilo moguće izvođenje radova. |
| 2. | ŽC5016 | Izrada idejnog projekta ceste sa ishođenjem lokacijske dozvole, lokalitet Breza | - | 14.925,00 | Sredstva su osigurana II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu te je nabava pokrenuta krajem 2025. godine. |
| 3. | ŽC5055 | Izrada idejnog projekta ceste, nogostupa i biciklističke staze u dužnici 1500 m sa ishođenjem lokacijske dozvole, lokalitet Zastenice-Dražice | - | 31.875,00 | Sredstva su osigurana II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu te je nabava pokrenuta krajem 2025. godine. |
| 4. | ŽC5137 | Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa s ishođenjem lokacijske dozvole, lokalitet Zaglav - Martinšćica | - | 13.612,50 | Idejni projekt je izrađen te je predan u Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije radi ishođenja ocjene o potrebi procjene izrade studije utjecaja na okoliš. |
| 5. | ŽC5206/ ŽC5207 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja u kružno raskrižje s ishođenjem građevinske dozvole, lokalitet Rešetari | - | 15.843,75 | Glavni projekt je izrađen te se čekaju posebni uvjeti. |
| 6. | ŽC5219 | Izrada idejnog projekta faznog održavanja sanacije ceste, lokalitet Bribir-Gornji Zagon | - | 32.875,00 | Idejno rješenje s opisom i prikazom građevine poslano je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije kako bi se dobilo mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu na predmetni zahvat. |
| 7. | LC58086 | Izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste, lokalitet Linardići-Brzac | - | 7.781,25 | Za ishodovanje lokacijske dozvole potrebno je prethodno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. |
| 8. | LC58086 | Izrada elaborata zaštite okoliša za izgradnju nove spojne ceste, lokalitet Linardići-Brzac | - | 11.000,00 | Izrada elaborata je planirana u II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu te je nabava pokrenuta nakon usvajanja istoga. |
| 9. | LC58101 | Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole, lokalitet Osor-Matalda | - | 32.250,00 | Idejni projekt je izrađen te se čeka rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. |
| GRADNJA CESTA UKUPNO |  |  | 2,400 | 1.173.778,80 | - |
| IZVANREDNO ODRŽAVANJE I GRADNJA CESTA SVEUKUPNO |  |  | 4.660 | 2.799.984,39 | - |

RAZLOZI PRIJENOSA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I GRADNJE IZ 2025. GODINE U 2026. GODINU

- Prethodni zakonski i građevinski postupci koji se prije početka radova provode/izvode od strane drugih tijela, nakon kojih Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije obavlja radove:

- ŽC5025 lokalitet Marinići – Viškovo - sanacija završnog sloja asfalta,

- ŽC5047 lokalitet a.g. Općina Matulji - Belići - sanacija kolnika,

- ŽC5137 lokalitet Zaglav - Martinšćica - izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa s ishođenjem lokacijske dozvole,

- ŽC5206/ŽC5207 lokalitet Rešetari - izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja u kružno raskrižje s ishođenjem građevinske dozvole,

- ŽC5219 lokalitet Bribir - Gornji Zagon - izrada idejnog projekta faznog održavanja sanacije ceste,

- LC58086 lokalitet Linardići - Brzac - izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste,

- LC58101 lokalitet Osor - Matalda - izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole.

- Provedba postupaka javne i jednostavne nabave krajem godine nakon prihvaćenih II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu koja je donesena u prosincu 2025. godine:

- ŽC5139 lokalitet Rab - sanacija kolnika i nogostupa,

- ŽC5022, LC58014 i LC58109 lokalitet Klana - prometno građevinski projekt za povećanje sigurnosti prometa,

- ŽC5016 lokalitet Mučići - Klana - postavljanje odbojne ograde,

- ŽC5050 lokalitet Liganj – Lovran - postavljanja odbojne ograde,

- ŽC5068 lokalitet Ružić Selo - Zlobin, interventne mjere i zahvati - izvedbeni projekt sa statičkim proračunom, sanacija kolnika i potpornog zida, te nadzor,

- ŽC5034 lokalitet Vrbovsko - izrada tehničkog rješenja sanacije jedne vozne trake,

- ŽC5068 lokalitet Melnice - priključak Janaf - izrada izvedbenog projekta sanacije kolnika te rješavanje oborinske odvodnje,

- ŽC5031 lokalitet Donji Žagari – Čabar - usluge snimanja georadarom stac. 3+600,

- ŽC5185 lokalitet Smrekari - Mali Lug - izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za sanaciju klizišta stac. 3+890,

- ŽC5185 lokalitet Smrekari - Mali Lug - revizija glavnog projekta sanacije klizišta stac. 3+890,

- ŽC/LC - snimanje stereoparovima cjelokupne mreže ŽC/LC i dostava snimaka/ažuriranje podataka o površinama pješačkih prijelaza,

- ŽC5016 lokalitet Breza - izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole,

- ŽC5055 lokalitet Zastenice – Dražice - izrada idejnog projekta ceste, nogostupa i biciklističke staze s ishođenjem lokacijske dozvole,

- LC58086 lokalitet Linardići - LC58085 Brzac - izrada elaborata zaštite okoliša za izgradnju nove spojne ceste.

- Ostali razlozi kao što su ograničenja radova zbog turističke sezone, vremenskih uvjeta i sl.:

- ŽC5031 lokalitet Zamost – Hrvatsko - sanacija kolnika (2. dionica),

- ŽC5086 lokalitet Malinska - sanacija dijela ceste - poslovna zona Sv. Vid,

- ŽC5183 lokalitet Vrbnik - sanacija dijela ceste (3. dionica),

- ŽC5185 lokalitet Čabar - sanacija klizišta između naselja Smrekari i Mali Lug,

- ŽC5034 lokalitet Stara Sušica - sanacija mosta Stara Sušica,

- ŽC5033 lokalitet Kuželj - izmicanje županijske ceste ŽC 5033 izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23) obrazloženje ostvarivanja prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka dopunjeno je dodatnim podacima o stanju bilančnih i izvanbilančnih pozicija i to:

- stanju potraživanja na dan 31.prosinca 2025. godine,

- stanju dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2025. godine,

- stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.prosinca 2025. godine.

Potraživanja na dan 31.12.2025. godine iznose 291.316,58 eura i obuhvaćaju potraživanja za više plaćene poreze i doprinose, potraživanja za naknade koje se refundiraju, potraživanje za prihode od imovine (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji vozila i naknada za korištenje cestovnog zemljišta), potraživanja proračuna za kapitalne pomoći te potraživanja za troškove izdavanja rješenja i troškova izvršenog očevida trgovačkim društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu javne ceste.

Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje (podskupina 124) iznose 0,02 eura na sljedećim računima:

- račun 2283 – doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u iznosu od 0,01 eura,

- račun 8168 - doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u iznosu od 0,01 eura.

Povrat preplaćenih iznosa pokušati će se izvršiti u 2026. godini.

Ostala potraživanja (podskupina 129) odnose se na potraživanja za predujmove i iznose 1.327,22 eura, a odnose se na predujmove uplaćene prema

- Državnom proračunu Republike Hrvatske – Trgovački sud u Rijeci u iznosu od 663,61 eura dana 17.02.2025. godine radi pokrenutog postupka prema Hrvatskom telekomu d.d. radi naplate naknade za pravo puta za period 2024.-2025. godine po predmetu P-452/2023 koji je nakon žalbe dodijeljen Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske po predmetu Pž-1471/2025 03.04.2025. godine. Nakon donesene odluke Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske za navedeni iznos će nam se izvršiti povrat.

- Financijskoj agenciji temeljem odredbe čl. 22. st. 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, broj 68/2018, 2/2020, 47/2020, 46/2020, 83/2020 i 133/2020) gdje je propisano da je ovrhovoditelj dužan predujmiti Financijskoj agenciji iznos propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje, a Financijska agencija će taj iznos upisati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje zajedno s tražbinom iz osnove za plaćanje te provesti ovrhu u korist ovrhovoditelja, u iznosu od 663,61 eura dana 24.12.2025. godine radi pokretanja ovrhe prema Hrvatskom telekomu d.d. radi naplate naknade za pravo puta za period 2025.-2026. godine po predmetu posl. br. Ovr-107/2026 pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.

Potraživanje za prihode poslovanja (u ukupnom iznosu od 289.989,34 eura) čine potraživanja za pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, potraživanja za prihode od imovine te potraživanja za ostale prihode.

Potraživanja za pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (podskupina 163) odnose se na potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna odnosno na potraživanja od poduzeća Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 15.286,18 eura temeljem Ugovora o aktivnostima, reguliranju obveza i sufinanciranju radova izmicanja županijske ceste ŽC5033 izvan naselja Kuželj, Grbajel i Guče Selo u Primorsko-goranskoj županiji KLASA: 406-01/24-01/37, URBROJ: 2170-48-03/14-25-2, In.br. 04/2025 od 28.03.2025. godine.

Potraživanja za prihode od imovine (podskupina 164) čine potraživanja od naknada za uporabu javnih cesta što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila od stanica za tehnički pregled vozila i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, potraživanja od naknada za izvanredni prijevoz, potraživanja od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na javnoj cesti, te naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Potraživanja od naknada za uporabu javnih cesta što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila iznose 96.706,05 eura, a odnose se na obračunate naknade pri registraciji vozila u 2025. godini (naplaćene u 2026. godini).

Potraživanje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 8.631,39 eura za nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila koje Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije nije ostvarila pri registraciji vozila zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja navedene naknade osoba s invaliditetom propisanih čl. 7. Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine“, broj 133/2023). Pravo na nadoknadu iznosa godišnje naknade Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ostvaruje temeljem čl. 90. st. 1. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 114/2022, 04/2023, 133/2023, 156/2025). Potraživanja su knjižena temeljem izlaznog računa broj 12-2025 od 31.12.2025. godine (naplaćeno 15.01.2026. godine, izvod br. 9).

Potraživanja od naknada za izvanredni prijevoz, potraživanja od naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na javnoj cesti, te naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti na dan 31. prosinca 2025. godine iznose 169.047,15 eura.

Potraživanja za ostale prihode (podskupina 168) iznose 318,57 eura, a čine ih fakturirani troškovi u postupku izdavanja rješenja i troškovi izvršenih očevida trgovačkom društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu, a temeljem Odluke o visini troškova u postupku izdavanja upravnih i drugih akata od 09.03.2017. godine (KLASA: 023-01/17-02/2, URBROJ: 2170-04-12-17-06) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova u postupku izdavanja upravnih i drugih akata od 15.11.2022. godine (KLASA: 025-01/22-02/17, URBROJ: 2170-48-01-01-22-4).

Ukupna potraživanja na dan 31 prosinca 2025. godine se povećavaju u odnosu na dan 01. siječnja 2025. godine za 160.227,11 eura, a najveći udio povećanja odnosi se na potraživanja za prihode od imovine odnosno potraživanja za naknade za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na javnoj cesti za nenaplaćeni prihod od strane društva Hrvatski telekom d.d. – naplata temeljem ovrhe.

Obaveze na dan 31. prosinca 2025. godine iznose 1.936.017,03 eura i u cijelosti su nedospjele.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije vodi analitičku evidenciju primljenih instrumenata osiguranja plaćanja. Primljeni instrumenti osiguranja plaćanja (zadužnice i garancije) na dan 31. prosinca 2025. godine iznose 9.195.002,67 eura, a primljeni su kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i osiguranje naplate potraživanja.

U izvanbilančnim zapisima evidentirana je vrijednost sudskih sporova u tijeku na dan 31. prosinca 2025. godine u iznosu od 511.930,56 eura.

Pred sudovima je u tijeku jedanaest sporova u kojima je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije tuženik, potencijalne vrijednosti obveza 511.930,56 eura.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ima ugovoreno osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti, pa će slijedom toga iznose po pravomoćnim presudama isplatiti osiguravajuće društvo ovisno o pokriću.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO JAMSTVIMA

Županjska uprava za ceste Primorsko-goranske županije vodi analitičku evidencija danih instrumenata osiguranja (zadužnice) kao jamstvo za urednu otplatu kredita u Privrednoj banci d.d. Zagreb. Na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 2.083.940,96 eura.

Ravnatelj

izv. prof. dr. sc. Robert Maršanić

POPIS TABLICA

Tablica 1. Izvršenje financijskog plana u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu.	15

Tablica 2. Ostvarenje prihoda u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	16

Tablica 3. Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni u 2025. godini	18

Tablica 4. Ostvareni prihodi od naknade za ceste u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	19

Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	21

Tablica 6. Izvršenje materijalnih rashoda u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	23

Tablica 7. Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	26

Tablica 8. Izvršenje Programa 1000: Rashodi uprave i poslovanja u 2025. godini	27

Tablica 9. Izvršenje Programa 1001: Izdaci i rashodi po osnovi zaduženja u 2025. godini	28

Tablica 10. Izvršenje Programa 1002: Redovito održavanje cesta u 2025. godini	29

Tablica 11. Izvršenje Programa 1003: Izvanredno održavanje cesta u 2025. godini	30

Tablica 12. A 100301 Sanacija županijskih i lokalnih cesta	31

Tablica 13. A 100302 Sanacija mostova	32

Tablica 14. A 100303 Oprema ceste i postava prometne signalizacije	32

Tablica 15. A 100304 Interventne mjere i zahvati	32

Tablica 16. A 100305 Projektiranje	32

Tablica 17. A 100306 Proširenje evidencije baze cestovnih podataka	32

Tablica 18. A 100308 Geodetske usluge	33

Tablica 19. A 100311 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove izvanrednog održavanja cesta	33

Tablica 20. Izvršenje Programa 1004: Gradnja cesta u 2025. godini	33

Tablica 21. K 100401 Građenje cesta	33

Tablica 22. K 100405 Projektiranje	34

Tablica 23. Ukupno uložena sredstva u ceste po vrsti programa u 2025. godini	34

Tablica 24. Preneseni radovi izvanrednog održavanja i gradnje cesta iz 2025. godine u 2026. godinu	35

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	17

Grafikon 2. Izvršenje rashoda i izdataka u 2025. godini s usporednim pokazateljima izvršenja u 2024. godini i izvornog plana za 2025. godinu	22

Grafikon 3. Ukupno uložena sredstva u ceste po vrsti programa u 2025. godini	35